สัญญาจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบ

- ตัวอย่าง -

ระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์เพื่อผลิต ความร้อน หรือไฟฟ้า

ของ ______________________________

เพื่อดำเนินงานในโครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน (ระยะที่ 2)

สนับสนุนโดย: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

สัญญาเลขที่   _______/2558

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ _______________________________ เมื่อวันที่ __________________________ ระหว่าง ………ชื่อผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน……..  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _______________________________________ โดย ________________________________ ตำแหน่ง ______________________________ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……..ชื่อที่ปรึกษาออกแบบระบบ……. โดย ______________________________ ตำแหน่ง _______________________ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _________________________________ ปรากฏตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ ________________ เลขที่ ____________________ ลงวันที่ _______________________ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ที่ปรึกษาออกแบบระบบ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

- คำนิยาม

| มทส โครงการฯ สัญญาขอรับเงินสนับสนุน ที่ปรึกษาบริหารโครงการ ระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ระบบนำก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ ระบบบำบัดของเสีย ระบบฯ การออกแบบ | หมายถึง หมายถึง หมายถึง หมายถึง หมายถึง หมายถึง หมายถึง หมายถึง หมายถึง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน (ระยะที่ 2) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ลงนามขอรับการสนับสนุนจาก มทส. ภายใต้โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน (ระยะที่ 2) ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายจาก มทส. ให้ดำเนินการบริหารโครงการ พิจารณาข้อเสนอ และเสนอแนะความเห็นต่อ คณะทำงานฯ และ มทส. สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ อันประกอบด้วย ระบบการจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล เครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasifier) อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ระบบท่อน้ำ ระบบท่อก๊าซ ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์วัดและควบคุม อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ พร้อมระบบเชื่อมต่อให้ทำงานด้วยกันได้ เป็นต้น สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเปลี่ยนก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ให้เป็นพลังงานทดแทน เช่น ระบบทำความสะอาดก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์หัวเผา หรือเครื่องยนต์ก๊าซ พร้อมทั้งระบบเชื่อมต่อพลังงานที่ได้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ระบบท่อไอน้ำ ระบบเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้า เป็นต้น ระบบที่ใช้ในการบำบัดของเสียที่เกิดจากระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ได้แก่ น้ำเสีย ก๊าซไอเสีย และถ่านหรือเถ้า ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะของเสียที่ออกจากโรงงาน ตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง บ่อพักเก็บน้ำเพื่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือระบบการนำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์เพื่อผลิตพลังงาน ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้าง ระบบต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ อันประกอบด้วยส่วนหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ระบบนำก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ และระบบบำบัดของเสีย การสำรวจสถานที่ การออกแบบเบื้องต้น การออกแบบก่อสร้างโดยละเอียด การกำหนดรูปแบบและข้อกำหนดการก่อสร้างและติดตั้งระบบฯ รวมถึงการจัดทำประมาณการราคากลางระบบและอุปกรณ์ (Bill of Quantity: BOQ) ซึ่งได้แยกรายการค่าลงทุนแยกรายละเอียด (Breakdown) ตามระบบและอุปกรณ์หลักที่ ผู้ว่าจ้าง ได้นำเสนอต่อ มทส. ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การก่อสร้าง |
| --- | --- | --- |

- วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ผู้ว่าจ้างประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบ เพื่อดำเนินการสำรวจสถานที่ ออกแบบเบื้องต้นและออกแบบก่อสร้างโดยละเอียดเพื่อก่อสร้างระบบฯ กำหนดรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างและติดตั้งระบบฯ ให้คำปรึกษาการเริ่มต้นเดินระบบ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและควบคุมระบบฯ และติดตามผลการทำงานของระบบฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญาขอรับเงินสนับสนุนที่ผู้ว่าจ้างได้ลงนามร่วมกับ มทส. โดยระบบฯ ดังกล่าว จะตั้งอยู่ ณ ______________________ ตั้งอยู่เลขที่ _________________________________________ ระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์จะถูกออกแบบให้สามารถรองรับเชื้อเพลิงชีวมวล____________กิโลกรัม/ชั่วโมง  คิดเป็นพลังงานของเชื้อเพลิงชีวมวล______________เมกกะวัตต์ ที่ความชื้นมาตรฐานแห้ง____________%  สามารถผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ได้ ______________ ลูกบาศก์เมตรมาตรฐาน/ชั่วโมง (Nm3/hr) โดยมีองค์ประกอบของก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ _______% ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ________% ก๊าซไฮโดรเจน (H2) และ _________% ก๊าซมีเทน (CH4) ที่สัดส่วนโดยปริมาตร  และระบบนำก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์เพื่อ _______________ที่ปริมาณ________________ลูกบาศก์เมตรมาตรฐาน/วัน (Nm3/hr)  สามารถผลิตพลังงานทดแทนได้_____________เมกกะวัตต์ และของเสียที่เกิดจากระบบฯ ได้แก่ _________________ โดยของเสียที่เกิดจากระบบฯ ดังกล่าว มีปริมาณหรือความเข้มข้นเผ่านกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะของเสียที่ออกจากโรงงาน ตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- การจ้างงานและการเริ่มงาน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงว่าจ้าง และที่ปรึกษาออกแบบระบบตกลงรับจ้าง เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในข้อ 2. โดยที่ปรึกษาออกแบบระบบจะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรม และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กำหนดวันเริ่มงานของที่ปรึกษาออกแบบระบบ ให้เป็นวันที่ผู้ว่าจ้างได้ลงนามในสัญญาขอรับเงินสนับสนุนกับ มทส. โดยที่ปรึกษาออกแบบระบบจะดำเนินการตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จ จนระบบฯ ทำงานได้ดีตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 2.

- เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง และที่ปรึกษาออกแบบระบบได้ตกลงราคาค่าจ้างงานตามสัญญานี้ ดังนี้

ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ______________________ บาท (_________________) โดยตกลงจ่ายค่าจ้างให้เป็นงวดๆ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

งวดที่ 1	จ่ายร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบ เป็นเงิน ___________________ บาท (______________________) จะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาออกแบบระบบ ดำเนินการออกแบบและจัดส่งเอกสารการออกแบบระบบฯ ซึ่งได้แก่ ระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ระบบนำก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์และระบบบำบัดของเสีย และแบบก่อสร้างระบบฯ ดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจาก มทส. พร้อมจัดส่งประมาณการราคากลางระบบและอุปกรณ์ (Bill of Quantity: BOQ) ซึ่งได้แยกรายการค่าลงทุนแยกรายละเอียด (Breakdown) ตามระบบและอุปกรณ์หลัก โดยที่ปรึกษาออกแบบระบบต้องส่งมอบแบบก่อสร้างระบบฯ และประมาณการราคากลางระบบและอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 3.

งวดที่ 2	จ่ายร้อยละ 40 ของค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบ เป็นเงิน ___________________ บาท (______________________) จะจ่ายให้เมื่อการก่อสร้าง ติดตั้ง ระบบฯ แล้วเสร็จ และพร้อมเริ่มต้นเดินระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ดพื่อผลิตพลังงาน

งวดที่ 3	จ่ายร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบ เป็นเงิน ___________________ บาท (______________________) เมื่อที่ปรึกษาออกแบบระบบ ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาเพื่อทดสอบและเริ่มต้นเดินระบบฯ รวมทั้งได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและควบคุมระบบฯ แล้ว โดยระบบต่างๆ สามารถทำงานได้ดีตามตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 2.

- หน้าที่ความรับผิดชอบ

  - ทำการสำรวจและออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบระบบฯ วางผังระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ระบบนำก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์มาใช้ประโยชน์ ระบบบำบัดของเสีย และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  - ออกแบบและประมาณราคากลางค่าก่อสร้างติดตั้งระบบและอุปกรณ์ (Bill of Quantity: BOQ) รวมทั้งจัดทำรายละเอียดการคำนวณทางด้านวิศวกรรม รายการประกอบแบบ (Specifications) ที่แสดงถึง รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง ข้อกำหนดทางเทคนิคอุปกรณ์ เพื่อเสนอต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อใช้ในการประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้าง และจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - ให้คำแนะนำแก่ผู้ว่าจ้าง ในการสรรหาและคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพเพียงพอต่อการดำเนินงาน

  - ให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างระบบฯ รวมถึงการให้วิศวกรควบคุมหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างๆ ตามที่หน่วยงานอนุมัติใบอนุญาตต้องการ ลงนามรับรองเอกสารต่างๆ เพื่อขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

  - ให้ความช่วยเหลือผู้ว่าจ้าง ในการจัดทำเอกสารด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อใช้ในการขอสินเชื่อเงินกู้จากสถาบันการเงิน

  - ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างและติดตั้งระบบฯ โดยจัดส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญ/วิศวกร ที่มีประสบการณ์ไปให้คำปรึกษา เพื่อให้ผลงานการก่อสร้างและติดตั้งระบบฯ เป็นไปตามสัญญาขอรับเงินสนับสนุน และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีคุณภาพงานที่ดี ตรงตามแบบแปลน และข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการฯ

  - ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือผู้ว่าจ้าง เพื่อทำการทดสอบการใช้งานระบบฯ ครอบคลุมงานต่างๆ ทั้งด้านงานโยธา งานเครื่องกล งานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การทำงานของระบบฯ ตลอดจนส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีความพร้อมใช้งาน และเหมาะสมต่อการเริ่มต้นเดินระบบฯ

  - ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือผู้ว่าจ้าง เพื่อเริ่มต้นเดินระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์จนกระทั่งระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์เข้าสู่สภาวะเสถียร สามารถผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ได้เต็มกำลังการผลิต และระบบนำก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ และระบบบำบัดน้ำทิ้งขั้นหลังสามารถใช้งานได้ดี ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ตามข้อ 2.

  - ทำการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมและดูแลระบบของผู้ว่าจ้าง รวมถึงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง

  - ทำการติดตามประเมินผลการทำงานของระบบฯ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ว่าจ้าง รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและควบคุมระบบของผู้ว่าจ้าง อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังจากที่ระบบฯ สามารถผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ได้เต็มกำลังการผลิต

  - สนับสนุนงานอื่นๆ ของ ผู้ว่าจ้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อให้โครงการฯ สำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่ ผู้ว่าจ้าง ได้นำเสนอไว้แล้วกับ มทส. และ/หรือ ตามที่ ผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจาก มทส. ในภายหลัง

  - รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ต่อผู้ว่าจ้าง มทส. และที่ปรึกษาบริหารโครงการ

- การออกแบบ

ในกรณีที่งานออกแบบของที่ปรึกษาออกแบบระบบบกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ระบุไว้ตามข้อ 2. อันเนื่องมาจากที่ปรึกษาออกแบบระบบมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม ที่ปรึกษาออกแบบระบบต้องรีบทำการแก้ไขแบบให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง

- การควบคุมงาน

ที่ปรึกษาออกแบบระบบจะควบคุมงานให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ระบุไว้ตามข้อ 2. และจะต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อ 5. ต่อผู้ว่าจ้างจนกว่างานต่างๆ จะแล้วเสร็จ

ที่ปรึกษาออกแบบระบบจะจัดให้มีผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และความชำนาญงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการควบคุมงานตามสัญญานี้

ที่ปรึกษาออกแบบระบบจะต้องทำรายงานสรุปความก้าวหน้า รวมทั้งอุปสรรคในส่วนงานการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างและการติดตามผลการทำงานของระบบฯ ให้แก่ ผู้ว่าจ้าง มทส. และที่ปรึกษาบริหารโครงการ ทราบเป็นระยะๆ ตามแนวทางการรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่กำหนดโดย มทส.

ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่งานก่อสร้างระบบฯ อันเนื่องมาจากการกระทำของที่ปรึกษาออกแบบระบบ จะโดยการละเลยต่อหน้าที่ หรือมิได้ใช้ความรู้ที่เหมาะสมกับการควบคุมงาน หรือมิได้ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการดังกล่าวก็ตาม ที่ปรึกษาออกแบบระบบต้องรีบหาทางแก้ไขให้เรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาออกแบบระบบเอง

- ประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ

ที่ปรึกษาออกแบบระบบ ต้องทำการออกแบบระบบฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ระบุไว้ตามข้อ 2. โดยใช้ทฤษฎี ประสบการณ์ หลักการทางด้านวิศวกรรม และความรู้ความสามารถอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพดังกล่าว ที่อาจอยู่นอกเหนือการคาดการณ์ของที่ปรึกษาออกแบบระบบ หรือนอกเหนือการควบคุมของผู้ว่าจ้าง ดังนั้นหากประสิทธิภาพของระบบฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ที่ปรึกษาออกแบบระบบจะต้องให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขระบบฯ จนกว่าระบบฯ จะทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

- การยกเลิกสัญญา

ในระหว่างอายุสัญญานี้ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยแจ้งให้ที่ปรึกษาออกแบบระบบทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการยกเลิกสัญญาระหว่าง มทส. กับ ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างยินยอมอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาออกแบบระบบตามภาระงานที่ได้ดำเนินการไปตามจริง (ถ้ามี) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ ผู้ว่าจ้าง ได้รับจาก มทส. เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบ และที่ปรึกษาออกแบบระบบยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายตามภาระงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งสิ้น

ถ้าที่ปรึกษาออกแบบระบบไม่เริ่มลงมือปฏิบัติงานภายในกำหนดตามข้อ 3. หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าที่ปรึกษาออกแบบระบบไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว โดยไม่มีเหตุอันควร หรือที่ปรึกษาออกแบบระบบทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และที่ปรึกษาออกแบบระบบยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ___________________________________ ผู้ว่าจ้าง

(_____________________________)

ลงชื่อ ___________________________________ ที่ปรึกษาออกแบบระบบ

(______________________________)

ลงชื่อ ___________________________________ พยาน

(______________________________)

ลงชื่อ ___________________________________ พยาน

(______________________________)